| МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ПРИКАЗ | Алтай РеспубликаныҤ ӰредӰ ЛЕ билим министерствозы jAKAРУ |
| --- | --- |

“                ”                           2017 г.                                                                                    №

г. Горно-Алтайск

Об организации опытной эксплуатации регионального сегмента

единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам в подведомственных профессиональных образовательных

учреждениях на территории Республики Алтай

- В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 25 октября 2014 года № 2125-р «Об утверждении Концепции создания единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным образовательным программам», распоряжения Правительства Республики Алтай от 5 октября 2015 года № 510-р «Об обеспечении создания регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам» приказываю:

- Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по организации опытной эксплуатации регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам (далее – региональный сегмент) согласно приложению № 1 к настоящему Приказу.

- Утвердить Перечень образовательных организаций, участвующих в опытной эксплуатации, согласно приложению № 2 к  настоящему приказу.

- Определить БПОУ РА «Горно-Алтайский государственный политехнический колледж имени М.З. Гнездилова» пилотным в рамках опытного внедрения регионального сегмента.

- Утвердить состав рабочей группы по организации опытной эксплуатации согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

- Утвердить форму отчета по выполнению Плана мероприятий («Дорожной карты») по организации опытной эксплуатации регионального сегмента Единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным образовательным программам в Республике Алтай в подведомственных профессиональных образовательных учреждениях.

- Ответственным за координацию внедрения на уровне Министерства образования и науки Республики Алтай назначить программиста КУ РА «ЦоД МоРА», регионального оператора С.Е. Корчуганову.

- Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра О.В. Муклаеву.

Министр 									А.В. Бондаренко

| ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к приказу Министерства образования и науки Республики Алтай №_____ от _________ |
| --- |
| План мероприятий («Дорожная карта») по организации опытной эксплуатации регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам в подведомственных профессиональных образовательных учреждениях на территории Республики Алтай |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Ожидаемые результаты |
| I. Нормативно-правовое обеспечение процесса внедрения Регионального сегмента |
|  | Разработка и согласование приказа об организации опытной эксплуатации межведомственной системы | Руководители ОО, в соответствии с Приложением 2 | 14 – 20 марта 2017 г. | Разработан приказ образовательной организации |
|  | Назначение ответственных лиц в ОО, определение функциональных обязанностей внутри системы «Электронный колледж» | Руководители ОО, в соответствии с Приложением 2 | 14 – 20 марта 2017 г. | Разработана необходимая документация |
| II. Методическое обеспечение межведомственной системы |
|  | Оказание методической и консультационной поддержки образовательным организациям в отношении процесса опытной эксплуатации межведомственной системы | МОН РА, техническая поддержка | Весь период использования системы | Оказана методическая, информационно-аналитическая и консультационная поддержка в отношении процесса внедрения межведомственной системы |
|  | Организация аудио-конференцсвязи (обучения) администраторов/ответственных лиц | МОН РА, техническая поддержка, Центр информационной безопасности | 17 марта 2017 г. | Проведено повторное обучение администраторов системы |
| III. Этап опытной эксплуатации межведомственной системы |
|  | Ввод в опытную эксплуатацию межведомственной системы | Руководители ОО, в соответствии с Приложением 2 | 14 марта – 25 мая 2017 г. | Межведомственная система введена в опытную эксплуатацию |
|  | Создание/загрузка администраторов учреждения (при необходимости) | Руководители ОО, в соответствии с Приложением 2 | 14 – 20 марта 2017 г. | В межведомственную систему загружены администраторы |
|  | Создание новых и редактирование существующих ролей сотрудников под нужды пользователей Системы. Создание/загрузка пользователей с ролями «Сотрудник» | МОН РА, Руководители ОО, в соответствии с Приложением 2 | 14 – 20 марта 2017 г. | В межведомственную систему загружены пользователи с ролью «Сотрудник» |
|  | Заполнение шаблонов для импорта данными студентов и родителей, которые еще не занесены в систему | Руководители ОО, в соответствии с Приложением 2 | 20-31 марта 2017 г. | В межведомственную систему импортированы данные студентов и родителей |
|  | Проверка/заполнение раздела «Данные моего учреждения» | Руководители ОО, в соответствии с Приложением 2 | 20-31 марта 2017 г. | Заполнен раздел «Данные моего учреждения» |
|  | Проверка/редактирование (по необходимости) справочников «Квалификации», «Специальности учреждения», «Периоды обучения» (с указанием подпериодов и праздников) | Руководители ОО, в соответствии с Приложением 2 | 17-31 марта 2017 г. | Заполнены справочники «Квалификации», «Специальности учреждения», «Периоды обучения» (с указанием подпериодов и праздников) |
|  | Проверка/редактирование реестра «Группы». Перевод групп в текущий учебный период. Выверка студентов, зачисленных в группы, отчисление выпускников и переведенных студентов | Руководители ОО, в соответствии с Приложением 2 | 17-31 марта 2017 г. | Проведена выверка студентов, зачисленных в группы, выпускники отчислены |
|  | Заполнение/редактирование справочников «Предметы», «Предметы МДК», «Разделы МДК», «Смены» | Руководители ОО, в соответствии с Приложением 2 | 17-31 марта 2017 г. | Справочники «Предметы», «Предметы МДК», «Разделы МДК», «Смены» заполнены |
|  | Заполнение справочника «Назначения кабинетов», «Инвентарь». Заполнение реестров «Аудиторный фонд», «Материальная база», «Учебно-методические комплекты» (по необходимости) | Руководители ОО, в соответствии с Приложением 2 | 17-31 марта 2017 г. | Справочники «Назначения кабинетов», «Инвентарь». Заполнение реестров «Аудиторный фонд», «Материальная база», «Учебно-методические комплекты» заполнены |
|  | Заполнение справочников «Виды оценок», «Виды приказов», «Виды работ на занятии», «Предприятия по прохождению практики» (по необходимости). Проверка (при необходимости редактирование) справочников «Практики», «Профессии», «Профессиональные профили», «Специальности учреждений» | Руководители ОО, в соответствии с Приложением 2 | 31 марта – 7 апреля 2017 г. | Справочники «Виды оценок», «Виды приказов», «Виды работ на занятии», «Предприятия по прохождению практики» заполнены; Справочники «Практики», «Профессии», «Профессиональные профили», «Специальности учреждений» проверены |
|  | Работа с разделами «Расписание», «Планирование учебного процесса», Работа с классным журналом | Руководители ОО, в соответствии с Приложением 2 | 31 марта – 25 мая 2017 г. | Ведется работа с разделами «Расписание», «Планирование учебного процесса», Работа с классным журналом |
| IV. Подведение итогов опытной эксплуатации межведомственной системы |
|  | Представление образовательными организациями информации о ходе реализации дорожной карты согласно Приложению 4 к настоящему Приказу | Руководители ОО, в соответствии с Приложением 2 | 15 и 30 числа месяца | В Министерство образования и науки РА представлена информация о ходе исполнения «дорожной карты» согласно Приложению 4 к настоящему Приказу |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к приказу Министерства образования

и науки Республики Алтай №_____ от _________

Перечень образовательных организаций, участвующих в опытной эксплуатации регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам в подведомственных профессиональных образовательных учреждениях на территории Республики Алтай

- БПОУ РА «Горно-Алтайский государственный политехнический колледж имени М.З. Гнездилова», руководитель – Басаргина Елена Владимировна;

- БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж», руководитель Облецова Ольга Григорьевна;

- АПОУ РА «Усть-Коксинский техникум отраслевых технологий», и.о. директора Тодошева Галина Евгеньевна;

- АПОУ РА «Майминский сельско-хозяйственный техникум», руководитель – Чеконов Александр Дмитриевич.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к приказу Министерства образования

и науки Республики Алтай №_____ от _________

Состав рабочей группы по организации опытной эксплуатации регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам в подведомственных профессиональных образовательных учреждениях на территории Республики Алтай

- Руководители рабочей группы:

Муклаева Ольга Валерьевна – заместитель министра (руководитель рабочей группы);

Саврасова Ольга Станиславовна – заместитель министра (заместитель руководителя рабочей группы);

- Члены рабочей группы:

Елфимова Ирина Ивановна – начальник отдела образовательной политики;

Тымыев Виктор Карлович – начальник отдела нормативно-правового регулирования, бюджетного планирования, реализации проектов и программ;

Корчуганова Софья Евгеньевна – специалист (секретарь рабочей группы);

Шутова Татьяна Семеновна – ведущий экономист;

Белецкая Татьяна Александровна – главный специалист;

Басаргина Елена Владимировна, БПОУ РА «Горно-Алтайский государственный политехнический колледж имени М.З. Гнездилова»;

Фетисова Ирина Петровна, БПОУ РА «Горно-Алтайский государственный политехнический колледж имени М.З. Гнездилова»;

Облецова Ольга Григорьевна, БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж»;

Пупков Владимир Юрьевич, БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж»;

Тодошева Галина Евгеньевна , АПОУ РА «Усть-Коксинский техникум отраслевых технологий»;

Чеконов Александр Дмитриевич, АПОУ РА «Майминский сельско-хозяйственный техникум».

| ПРИЛОЖЕНИЕ №4 к приказу Министерства образования и науки Республики Алтай №_____ от _________ |
| --- |
| Форма отчета по выполнению Плана мероприятий («Дорожной карты») по организации опытной эксплуатации регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам в подведомственных профессиональных образовательных учреждениях на территории Республики Алтай |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Статус исполнения (исполнено/неисполнено) | Причины неисполнения и сроки реализации / Комментарии |
| I. Нормативно-правовое обеспечение процесса внедрения Регионального сегмента |
|  | Разработка и согласование приказа об организации опытной эксплуатации межведомственной системы | 14 – 20 марта 2017 г. |  |  |
|  | Назначение ответственных лиц в ОО, определение функциональных обязанностей внутри системы «Электронный колледж» | 14 – 20 марта 2017 г. |  |  |
| II. Этап опытной эксплуатации межведомственной системы |
|  | Ввод в опытную эксплуатацию межведомственной системы | 14 марта – 25 мая 2017 г. |  |  |
|  | Создание/загрузка администраторов учреждения (при необходимости) | 14 – 20 марта 2017 г. |  |  |
|  | Создание новых и редактирование существующих ролей сотрудников под нужды пользователей Системы. Создание/загрузка пользователей с ролями «Сотрудник» | 14 – 20 марта 2017 г. |  |  |
|  | Заполнение шаблонов для импорта данными студентов и родителей, которые еще не занесены в систему | 20-31 марта 2017 г. |  |  |
|  | Проверка/заполнение раздела «Данные моего учреждения» | 14 – 20 марта 2017 г. |  |  |
|  | Проверка/редактирование (по необходимости) справочников «Квалификации», «Специальности учреждения», «Периоды обучения» (с указанием подпериодов и праздников) | 17-31 марта 2017 г. |  |  |
|  | Проверка/редактирование реестра «Группы». Перевод групп в текущий учебный период. Выверка студентов, зачисленных в группы, отчисление выпускников и переведенных студентов | 17-31 марта 2017 г. |  |  |
|  | Заполнение/редактирование справочников «Предметы», «Предметы МДК», «Разделы МДК», «Смены» | 17-31 марта 2017 г. |  |  |
|  | Заполнение справочника «Назначения кабинетов», «Инвентарь». Заполнение реестров «Аудиторный фонд», «Материальная база», «Учебно-методические комплекты» (по необходимости) | 17-31 марта 2017 г. |  |  |
|  | Заполнение справочников «Виды оценок», «Виды приказов», «Виды работ на занятии», «Предприятия по прохождению практики» (по необходимости). Проверка (при необходимости редактирование) справочников «Практики», «Профессии», «Профессиональные профили», «Специальности учреждений» | 31 марта – 7 апреля 2017 г. |  |  |
|  | Работа с разделами «Расписание», «Планирование учебного процесса», Работа с классным журналом | 31 марта – 25 мая 2017 г. |  | Межведомственная система наполнена данными |